2022.5.16 程序会议

2022年5月16日

19:00

策划进度

策划案战斗系统部分基本完成，正在等待程序

非战斗模块中，部分需要策划填充细节，另有部分也是策划在等程序

剧情和副本策划未完成，但程序优先级也不高

程序进度

大体情况见任务计划表

完全完成：矿物生成，作物生长

方法完成实现，但由于美工进度未做完：树木，食物方块

部分实现：灶（烧制物品渲染未实现），锅（新建合成表类未实现），火炮（模型渲染未实现）

等待策划的：装饰方块，港区功能方块（弹药合成台等），家具机器

程序遇到的困难：GUI；新的合成表类；模型渲染；弹药实体在水下的判定

一些程序实现方法思路

舰装核心绑定到玩家：可以用类似末影箱

舰装栏GUI“先显示一个GUI，上面有一个舰装核心栏位，放入后根据核心显示舰装栏格子

皮肤栏也在上述GUI中

弹药实体在水下的判定：可以尝试使用Entity的方法areEyesInFluid

武器：先写功能，模型渲染以后再说

创造模式物品栏：做4个，物品，方块，食物，装备

任务计划和分配

程序组任务：最好所有程序一起开会

先把所有计划写的物品全部注册上，名称后加括号未完成，做出一个未完成版

跨组对接：

美工任务（非常重要！！！）

需要所有物品的贴图、方块贴图

东西太多了，需要分配

策划任务：

补充细节：装饰方块，家具机器，港区机器

讨论时间：2022.5.16 19:00-20:30

讨论人：冰玥源 启明

整理人：启明